2020年常州市河湖长制工作推进经费

绩效评价报告

项目名称：常州市河湖长制工作推进经费

项目实施单位：常州市水利局

受托评价单位：常州金鼎会计师事务所有限公司

二○二一年十一月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价对象和范围	7

（二）绩效评价思路和方法	7

（三）绩效评价工作过程	9

三、绩效评价结论及指标分析	9

（一）绩效评价评分及等级	9

（二）主要指标绩效分析	10

四、主要经验及做法	11

（一）深入推进河长制工作，河湖生态明显改善	11

（二）顺利组织全市河长制工作培训，提升业务水平	12

（三）引入第三方评估，助力河湖长制全域巡查监测	13

五、存在问题及原因分析	13

（一）绩效目标体系还不够完善，针对性不强	13

（二）预算编制不够精确，尚未使用资金较多	13

（三）部分辖市区存在未单独核算项目资金的情况	14

（四）河长制湖长制政策公众参与度还不够高	15

六、相关建议	15

（一）进一步加强绩效目标管理，完善评价指标体系	15

（二）进一步精确编制预算，提高资金使用效率	15

（三）严格按制度要求设置专账核算，确保专款专用	16

（四）进一步加大宣传力度，提高社会公众治水参与度	16

附件	16

2020年常州市河湖长制工作推进经费

绩效评价报告

为客观评价常州市河湖长制工作推进经费绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《常州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（常财绩〔2020〕6号）及《常州市财政局关于做好2020年度市级预算绩效评价工作的通知》（常财绩〔2020〕8号）等文件精神，常州金鼎会计师事务所有限公司受托对2020年常州市河湖长制工作推进经费进行绩效评价，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。根据指标体系采集的基础信息，经客观数据分析，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

全面推行河长制，是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系保障水安全的制度创新。为进一步加强常州市河湖管理与保护，健全河湖管理保护长效机制，根据《关于在全省全面推行河长制的实施意见》（苏办发〔2017〕18号）要求，紧密结合实际，常州在全市江河湖库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，统筹推进河湖功能管理、资源保护和生态环境治理，坚决打赢治水攻坚战，切实维护河湖健康生命，实现永续利用。

按照实施意见的要求，河长制的建立范围：在全市范围内全面推行河长制，实现河道、湖泊、水库等各类水域河长制管理全覆盖。总体构架：建立省、市、辖市（区）、镇（街道）、村（社区）五级河长体系，市、辖市（区）、镇（街道）三级设立总河长，成立河长制办公室，跨行政区域的河湖由上一级设立河长，本行政区域河湖相应设置河长。

市级河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制工作日常事务。市水利局局长担任市级河长制办公室主任，市水利局分管领导担任专职副主任，市住建局、市农业农村局、市生态环境（太湖办）分管领导兼任副主任。市住建局、市农业农村局、市生态环境局（太湖办）等单位安排1名业务处室负责同志参与日常工作，其余领导小组成员单位明确1名科级干部作为联络员。各辖市区参照市级“河长制”组织构架，设立本级河长制办公室。

市水利局按照中央、省、市河长制相关精神和部署，精准把握工作任务，严格落实责任主体，积极推进河长制工作，加快示范河道建设，促进河长制工作从“有名”向“有实”转变，进一步提升河湖保护、治理和管护水平。

2.主要制度依据

本项目主要依据常州市委办公室《关于在全市全面推行河长制的实施意见》（常办发〔2017〕23号）、《关于加强全市湖长制工作的实施方案》（常办发〔2018〕38号），以及市全面推行河长制工作领导小组出台的《常州市河长制工作考核办法》（常河长〔2017〕2号）、《常州市河长湖长履职办法》（常河长〔2018〕1号）、《常州市“五好河道”评定管理办法》及《常州市“五好河道”评价指南》（常河长办〔2020〕4号）等。

3.主要内容及实施情况

本项目主要用于开展市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等工作，以及“五好河道”建设奖补。

（1）能力提升、全媒体宣传、监测评估等工作

资金主要用于：河湖长专题培训、材料汇编、各类信息公开和公布等河湖长制能力提升；与电视台、报社等合作开设河湖长制专栏、制作河长制专题纪录片等河湖长制全媒体宣传；选择第三方监测评估单位开展河湖长制全域巡查监测评估（每半年对各地河长制工作情况进行监测评估，每季度对骨干河湖、区级河道及相关支流支浜进行监测评估，对各地河长制工作开展巡查等）。

在组织管理上，由市水利局负责工作推进、资金使用与监管。

（2）“五好河道”建设奖补

主要用于“五好河道”建设奖补。经河道管理单位申报与自评—各地河长办初评—市河长办组织现场评价和公示后，评定市“五好河道”。对获得市“五好河道”称号的，市河长办会同市财政部门审核后以奖代补，每条河道补助50万元，分年度、分批次补助。

2020年共计补助河道24条，包括两个批次。一是对金坛区2019年4条“五好河道”建设补助不足部分，2020年给予补足，每条补助25万元，共计补助100万元。二是对2020年获评的20条“五好河道”，于2020年奖补80%，即每条河道补助40万元，共计补助800万元。

在组织管理上，市水利局根据创建结果，向财政申请拨付资金至各辖市区，业务层面、资金层面由各辖区具体负责推进与管理，市水利局负责监管。

4.资金投入和使用情况

河长制工作推进经费年初预算为1100万元，年度执行中未有预算调整，计划用于市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等方面，以及“五好河道”建设补助等。其中：市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等，为市水利局本级使用；“五好河道”建设补助，根据补助情况下达至各区县。

2020年，市级财政共安排资金1100万元，其中市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等方面的经费为200万元、“五好河道”建设补助为900万元。

累计至2021年6月末，本项目实际使用资金610.04万元，资金使用率为55.46%。

表1河湖长制工作推进经费预算安排及总体使用情况

| 项目 | 预算 （万元） | 下达资金 （万元） | 累计至2021年6月实际使用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等方面的经费 | 200 | 200 | 159.82 |
| “五好河道”创建补助 | 900 | 900 | 450.22 |
| 合计 | 1100 | 1100 | 610.04 |

（1）市水利局本级资金使用情况

市水利局本级使用资金，即市级河长办能力提升、全媒体宣传、监测评估等方面的经费，共安排200万元。累计至2021年6月末，实际使用159.82万元，资金使用率为79.91%，尚未支付40.18万元，主要为按合同尚未支付的检测评估政府采购项目。

表2 市本级资金安排及总体使用情况

| 项目 | 预算 （万元） | 实际使用 （万元） | 资金使用率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 河湖长制能力提升 | 30.00 | 20.13 | 67.10% |
| 河湖长制全媒体宣传 | 120.00 | 120.00 | 100.00% |
| 河湖长制全域巡查监测评估 | 50.00 | 19.69 | 39.38% |
| 合 计 | 200.00 | 159.82 | 79.91% |

（2）“五好河道”创建补助使用情况

共分两个批次下达，安排资金总额为900万元，累计至2021年6月末实际使用450.22万元，资金使用率为50.02%。其中：

第一批次下达100万元，累计至2021年6月末实际使用75万元，主要用于补贴河道整治工程，购买苗木，建设宣传牌、管护牌、界桩，支付检测费用，河道保洁，绿化突击用工费用等，资金使用率为75%，尚未使用25万元。

第二批次下达800万元，累计至2021年6月末实际使用375.22万元，主要用于五好河道创建工程补助、清淤疏通、清障清杂河道、圩堤管护、长效管护费用、河道保洁维护、绿化、购买苗木、环境治理、宣传片制作费、宣传栏警示牌等，资金使用率为46.90%，尚未使用424.78万元。

表3 “五好河道”创建补助资金安排及总体使用情况

| 辖市区 | 项目 | 预算 （万元） | 实际使用 （万元） | 资金使用率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金坛区 | 2019年“五好河道”创建补助不足部分 | 100.00 | 75.00 | 75.00% |
| 溧阳市 | 2020年“五好河道”创建补助80%部分 | 120.00 |  | 0.00% |
| 金坛区 |  | 160.00 | 80.07 | 50.04% |
| 武进区 |  | 200.00 | 145.75 | 72.88% |
| 新北区 |  | 80.00 | 40.00 | 50.00% |
| 天宁区 |  | 80.00 | 67.90 | 84.88% |
| 钟楼区 |  | 80.00 |  | 0.00% |
| 经开区 |  | 80.00 | 41.50 | 51.88% |
| 合计 |  | 900.00 | 450.22 | 50.02% |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过全面推行河长制，到2020年全市现代化河湖管理保护规划体系基本建立，河湖管理机构、人员、经费全面落实，人为侵害河湖行为得到全面遏制；日供水万吨以上集中式饮用水水源地水质达标率100%，重点水功能区水质达标率82%，国考断面水质优于Ⅱ类水比例62.5%，水十条省控以上考核断面达标率100%，地表水丧失使用功能（劣于V类）的水体和城乡黑臭水体基本消除；河湖资源利用做到科学有序，河湖水域面积稳中有升，河湖防洪、供水、生态功能明显提升，“互联互通、功能良好、水质达标、生态多样”的现代河网水系基本建成，群众满意度和获得感明显提高。

2.年度目标

根据市委办、市政办《关于加强全市湖长制工作的实施方案》（常办发〔2018〕38号）、市河长办《常州市“五好河道”评定管理办法》及《常州市“五好河道”评价指南》（常河长办〔2020〕4号）要求，切实做好全市河长制湖长制履职尽责、样板打造、督查考核、媒体宣传、信息化系统维护等各项工作。

1.河湖长制能力提升：服务好河湖长履职，按计划开展培训及能力提升工作；提升河长制信息化管理水平，保障常州市河（湖）长制信息管理与服务系统平台正常运行和微信公众号的常规运行维护，提高工作效能；按照市级总河长要求，对2020年度常州市河湖长制工作编制工作月报并进行通报；

2.河湖长制全媒体宣传；加强河湖长系统宣传，营造氛围，与常州电视台、常州日报社合作，开设河湖长制专栏，在常州电视台、常州日报（常州晚报）实行“每周一报”，全年各50篇专栏报道，并制作河长制专题纪录片，开展专项活动；

3.河湖长制全域巡查监测评估：委托第三方开展全市河湖长制工作监测评估，掌握各地和重要河湖情况，为河湖长决策提供依据；

4.“五好河道”建设：发挥示范河道引领作用，打造20条“五好河道”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2020年河湖长制工作推进经费，评价时限为2020年1月1日-2020年12月31日。

（二）绩效评价思路和方法

本次项目的总体评价目的是改善2020年河湖长制工作推进经费的管理，提高资金使用的效率和效果。通过评价，进一步了解专项资金使用现状，在评价绩效目标完成情况的基础上，总结管理经验，进一步优化支出结构，探索更好的管理办法。

在与委托方签订绩效评价业务约定书后，我们及时开展了项目的前期调研，优化了评价指标。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从决策、投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目经费实际使用情况，对项目进行客观公正的评价。

评价重点关注：资金使用和项目开展两方面。资金使用主要关注资金专款专用情况，不出现挪用、骗取、挤占等违规行为；关注资金分配合理性，不出现随意分配等情况；关注资金使用过程的规范性、标准符合性以及内控情况等。项目开展主要关注管理规范性、绩效目标的实现程度等方面。其中：管理规范性主要关注项目开展是否严格按照实施方案实施，有无程序不规范、实施不到位等行为；绩效目标的实现程度主要关注年初制定的绩效目标是否均完成，完成质量是否较高，受益对象是否满意等。

本次评价在财政部门绩效评价指标体系的基础上，结合项目经费的特点和管理要求等，设计了评价指标体系。在指标权重与评分规则上，主要是根据财政绩效管理有关要求、本次绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权重；同时，参照财政部、常州市绩效管理有关要求制定评分规则。具体评价指标表详见附件1。

评价以结果为导向，以绩效评价“3E”原则为框架，立足“资源输入—项目运行—成果输出”原理，主要采取文献调查法、访谈调研法、专家赋值法、历史数据分析法、横向比较法等方法。

（三）绩效评价工作过程

评价工作从2021年5月启动至2021年6月完成。具体分为工作部署、指标优化、数据填报、现场调研与核查、汇总分析、综合评价等阶段。

第一步，明确本次绩效评价项目基本情况，与委托方签订绩效评价业务约定书。在充分调研项目开展情况的基础上，设计评价指标，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与部门进行沟通。

第二步，预算部门填报基础数据表。填报过程中，第三方随时解答部门的问题，协助部门的填报工作。

第三步，在数据填报结束以后进行数据核查。结合数据填报和资料提供的全面性、完整性等，适时组织开展业务台账、管理过程资料等案头数据资料核查、各区及溧阳市现场调研及工程踏勘、工作人员访谈等。

第四步，数据整理分析阶段，对调查信息、基础数据、指标数据进行整理分析。该部分工作作为评价结论形成的重要环节，需要通过对每项评价指标的完成情况分析，总结和发现项目开展的成效和存在问题。

最后，在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价结论及指标分析

（一）绩效评价评分及等级

本次评价采用绩效评分与等级评定相结合的评分方法，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评价，2020年河湖长制工作推进经费绩效评价结果为92.50分，等级为“优”。具体评分情况详见附件1。

（二）主要指标绩效分析

2020年河湖长制工作推进经费总体完成情况较好。

项目决策指标方面：本项目预算编制方法比较科学、程序合规，预算较为精确；资金分配方案合理、依据充分，能够按照规定的用途安排和拨付资金；绩效目标设定也较为合理，但还不够精确，部分与项目经费不直接关联，指标针对性不强。

项目过程指标方面：河湖长制工作推进经费已经实施多年，建立了较为完善的制度体系，并在不断优化；项目执行过程中，基本能够按照各级文件要求开展，业务实施符合规范；各辖市区财务核算按照文件要求基本能做到完整、真实反映资金使用情况。但受“疫情”、部分排涝站及排水涵等工程项目正在实施形象进度达不到要求、部分区镇农业分管领导调整、部分工程未验收、部分资金尚未使用等客观因素影响，目前预算资金执行率为55.46%，偏低。

项目结果指标方面：产出与效果指标总体完成情况较好。

在河长制工作开展方面：2020年优化调整市级河湖长，进一步明确了职责、理清了关系，全市13条重点河湖设立市级河湖长11位，及时完善更新1217块河湖长公示牌；截止2020年11月底，全市各级河湖长共计开展巡河督查63905次，其中市级河湖长巡查96次；各级共计交办各类“一事一办”工作清单和涉河湖问题1587项，整改率98.0%。

在河湖长制能力提升方面：按计划开展了培训及能力提升工作，编制工作月报（动态）19期，超额7期。

在河湖长制全媒体宣传方面：一是在《常州日报》（常州晚报）设立“每周一报”专栏，开展“巾恒河长爱护母亲河”、“河小青”等公益活动，二是与常州电视台合作开设了河湖长制专栏，2020年5-12月在常州电视台共办45篇专栏报道，并制作河长制专题纪录片，三是组织“我家门前那条河”图文征集、“河美常州”摄影大赛、河长制表情包设计、举办河长制知识竞赛等主题活动，参与人数超10万，四是推进河长制APP、微信及管理平台建设，目前市河长制信息化平台及APP均已上线并已常态化运行，完善了巡河、交办、督查等工作流程，提高各级河湖长巡河履职效率，2020年公众号共推送332篇文章。

总之，项目总体推进情况较好，社会评价较高。经调查，2020年河湖长制推进工作总体满意度为94.70%。

四、主要经验及做法

（一）深入推进河长制工作，河湖生态明显改善

2020年，水利部门坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻《全省河湖长制工作高质量发展指导意见》，不断探索河湖管护新思路、新模式、新机制，充分发挥河长制平台作用。通过努力，实现“一个率先”，即将河长制体系向小微水体延伸，在全省率先全域启动小微水体河长制。取得“两大改善”：“五好河道”建设持续推进，河湖生态明显改善，获部、省领导肯定；“两违三乱”、“清四乱”整治任务基本完成，河湖面貌明显改善，达到高质量考核要求。做到“三个全覆盖”：河长制APP运行常态化，信息化巡河全覆盖；开展河长制第三方监测工作，监测评估全覆盖；河湖长制工作纳入全市督查检查计划，督导全覆盖。获得“四项荣誉”：2019年因环境治理工程项目推进快，重点区域大气、重点流域水环境治理明显改善，国务院予以督查激励；溧阳市被生态环境部命名为“绿水青山就是金山银山”实践基地；武进区被省政府列为“河湖长制推进力度大、河湖管理保护成效明显”地方之一，予以激励通报；民间河长工作成效明显，企业河长徐国忠获“全国民间河湖卫士”。

（二）顺利组织全市河长制工作培训，提升业务水平

为增强各级河长政策水平和业务能力，使市河长制工作领导小组成员单位、各级河长办河长制工作更具规范化、科学化，2020年10月，市河长办举办了由各辖市区133人参加的《2020年全市河长制工作培训班》。通过培训，一是进一步压实工作责任，提出要做到守河有责、守河尽责，切实履行在河湖保护管理中应尽的义务；二是进一步督查考核要求，明确对工作不力、失职的河长和有关人员要实行通报、约谈和处分；三是进一步营造良好氛围，要求广泛汇聚全社会力量，宣传河湖保护管理的法律法规，形成群策、群防、群治的良好氛围，增强公众对河湖保护管理的主人翁意识。

（三）引入第三方评估，助力河湖长制全域巡查监测

2020年6月起，对常州市河长制工作委托第三方江苏省水文水资源勘测局常州分局进行评估，每季度评估一次。2020年三季度和2020年下半年共计评估2次，并将结果通报各级河长，全面系统掌握河湖动态。引入第三方评估机制，对水污染防治成效、河湖资源保护成效、水环境治理成效、水生态修复成效、河湖长效管护成效、河长履职情况等开展评估，作用明显，不仅可以更加公允、客观地对河长制工作进行评价以及给出合理化的建议，还能为全面推进河长制湖长制落地生根、取得实效提供技术支撑，从而推动政府决策的高效和优化。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标体系还不够完善，针对性不强

部门虽然在年初结合预算设置了绩效目标，但部分目标不够精确，如：各级河长能力是否提升、水事违法行为是否得到有效查处、各级河湖长形象是否有效树立等，是反映全市河长制工作完成情况的目标，由多个局共同实施，非水利局独立完成，与项目经费不直接关联，因此，总体来看，绩效目标还不够完善，针对性不强，这部分指标，不利于后续的相关跟踪、监管，后期绩效考核也会存在较大难度。

（二）预算编制不够精确，尚未使用资金较多

2020年专项资金拨付及使用不够及时，资金大多结存在各辖市区财政，未使用。本项目2020年安排预算1100万元，累计至2021年6月实际支出610.04万元，总体资金使用率为55.46%，尚未使用489.96万元。

资金尚未使用的主要原因有：一是受“疫情”等影响，项目实施进度不及预期，尚未达资金使用条件。如：溧阳市，社渚镇殷桥村排涝站及排水涵工程正在实施，形象进度约90%，上兴镇跃进四号水库环境综合整治工程正在实施，形象进度约60%，昆仑街道办正在开展前期准备工作，工程尚未实施。二是因人员调动工作交接不到位等原因，资金尚未使用。如：钟楼区，邹区镇农业分管领导调整，对五好河道前期创建、费用支出不了解，一直未动用该资金，转盘沟五好河道创建工作位于邹区镇美丽乡村安基村，理应由安基村委采取款项结报方式支付，由于领导调整，也一直未明确。此外，金坛区、经开区存在因部分工程未验收导致相应资金未使用等情况。以上也反映出预算编制还不够科学、精确。

（三）部分辖市区存在未单独核算项目资金的情况

“五好河道”建设补助经费为以奖代补项目，经费主要用于获得“五好河道”称号的河湖及其影响范围内的河道治理、长效管护、现场标识树立、宣传等相关工作。财政补助资金要按照《市政府办公室关于进一步加强市级政府专项资金管理和改革的实施意见》(常政办发〔2020〕38号）、《常州市水利局关于加强水利专项资金先建后补、以奖代补类资金使用管理的通知》（常水财〔2019〕10号）规定执行。但评价发现，规定中虽明确“项目单位要单独核算项目资金，确保项目资金专款专用”，但部分辖市区存在未单独核算项目资金的情况，没有设置专账，这不利于对项目的监管。

（四）河长制湖长制政策公众参与度还不够高

虽然水利部门建立了企业河长、党员河长、巾帼河长等多维民间河长体系，组织发动社会全方位参与治水，助力水环境保护。但从群众的参与度看，目前宣传手段仍相对传统，宣传内容创意也还不够，群众对河长制的认知广度和参与度还不高。

六、相关建议

（一）进一步加强绩效目标管理，完善评价指标体系

目前各级政府、财政部门、主管部门越来越重视绩效评价工作。在此背景下，部门应在编制预算的同时，加强绩效目标管理，进一步完善绩效指标体系。建议在本次第三方设计的指标体系基础上，结合部门的管理要求，经重新梳理后，细化本项目的产出指标和效果指标，全面反映项目年度工作成效。

（二）进一步精确编制预算，提高资金使用效率

应进一步精细编制预算。预算编制，需做好前期调研与规划，明确资金的使用范围、涉及项目，确定是否有其他资金来源；需科学进行成本测算，综合考虑项目运作流程、上年使用情况等，提高工作内容与资金的匹配度，按实际需求核定预算。

同时，加大对执行过程中绩效目标完成情况、预算执行情况的“双监控”，实时掌握项目进展，督促项目实施单位按期完成项目。当出现重大政策调整、客观因素导致预算内容发生变化等情况时，应及时调整预算，同步优化、调整绩效目标，并办理相关申请调整的手续。

（三）严格按制度要求设置专账核算，确保专款专用

各辖市区要重视河长制工作经费的落实，应重视和强化市级补助资金的规范化核算工作，严格按资金使用方案实施，建议项目独立核算，确保专款专用。

（四）进一步加大宣传力度，提高社会公众治水参与度

水利部门应持续做好宣传工作，进一步加大宣传力度，提高社会公众的主人翁意识，共同参与到治水的行列中。可充分利用横幅、标语、宣传栏、有线电视、环保宣传讲座、环保教育资料发放等多种形式，宣传加强河道管理的重要性和必要性，努力营造全民爱护河道、保护水环境的氛围。

常州金鼎会计师事务所有限公司

2021年11月