附件

2025年上半年造价咨询企业及注册造价工程师业务活动双随机检查情况汇总表

| 序号 | 受检企业名称 | 受检造价师 | 检查 结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏国联佳信项目咨询管理有限公司 | 隆燕琴、陈苗苗、殷建明、闵震东、陆锋、吴爱琴 | 优秀 | 1、档案及管理情况、统计年报报送质量：缺少委托人提供的资料清单。2、工程造价咨询业务质量: 审定单上核减率单位错误；预拌砂浆、预拌砼未调整；水泥、钢管等材料价格不一致。 |
| 2 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | 徐林、查慧、李小娟、邓红革、邹重宵、田宝 | 优秀 | 1、工程造价咨询业务质量: 定价项目未约定是否取费；水泥、碎石材料价格计取错误；给水管道人工费计取错误；水泥、黄砂等材料价格不一致；综合脚手架计取错误。 |
| 3 | 江苏开天工程咨询有限公司 | 于孝菊、王小媛、史春花、常文建、陆明娣、杨刚、蒋国斌、 | 优秀 | 1、工程造价咨询业务质量：组价与项目特征描述不一致，组价工程量错误；相同台班价格不一致，相同材料价格不一致；土方工程、扬尘污染防治增加费计取错误；甲供材的处理在咨询报告中未作说明；2#后浇带计量单位错误。 |
| 4 | 江苏立诚建设项目管理咨询有限公司 | 许军红、黄晓、彭琴芳、杨琪、黄琛 | 优秀 | 1、工程造价咨询业务操作程序：三级复核意见不详细。2、档案及管理情况、统计年报报送质量：缺少委托人提供的资料清单；所抽项目网上没有及时登记。3、工程造价咨询业务质量：审定单上核减率单位错误；编制说明中未明确材料价格计取依据；市政工程量计算书内容不完整；黄砂、砂浆等计量单位错误。 |
| 5 | 江苏晋陵工程咨询有限公司 | 严静、夏一甜、郭秋俊 | 优秀 | 1、工程造价咨询业务合同：咨询合同的服务时间早于合同签订时间。2、工程造价咨询业务操作程序：三级复核意见不详细。3、工程造价咨询企业以及注册造价执业行为：安装造价师跨专业执业。4、工程造价咨询业务质量: 余方弃置未作说明；围墙工程二类工人工费计取错误；编制说明中未明确材料价格计取依据。 |
| 6 | 常州沃成招标有限公司 | 李文杰、杨丽 | 良好 | 1、工程造价咨询业务合同：合同约定的项目负责人与报告书中人员不一致。2、工程造价咨询业务操作程序：未实行三级复核制；三级复核意见不详细。3、工程造价咨询业务质量：土方工程量计算错误；景观工程人工费计取错误；相同台班价格不一致，相同材料价格不一致；C30砼价格计取错误；盘扣脚手架、扬尘污染防治增加费等措施项目费计取错误；编制说明中未明确材料价格计取依据。 |
| 7 | 溧阳市天曌项目管理有限公司 | 范科杰、薛国富、杨素梅、周敏 | 良好 | 1、工程造价咨询业务操作程序：三级复核意见不详细。2、档案及管理情况、统计年报报送质量：缺少委托人提供的资料清单；所抽项目网上没有及时登记。3、工程造价咨询业务质量: 工程量计算书内容不完整；多处组价错误，组价工程量错误；多处材料价格计取错误；雨蓬、楼梯等计量单位错误；保温一体板、柔性软管包封项目特征描写不详实。 |
| 8 | 常州盛为项目管理有限公司 | 徐前、朱志锋 | 良好 | 1、工程造价咨询业务操作程序：报告书中扉页法定代表人未签字；未实行三级复核制。2、档案及管理情况、统计年报报送质量：所抽项目网上没有及时登记。3、工程造价咨询业务质量：标外内容未见计价；工程量计算书内容不完整；工期奖罚处理在咨询报告中未作说明；咨询报告中审核依据表述有误；咨询报告中未说明核减原因。 |
| 9 | 日新项目管理有限公司 | 王建平、陈铿 | 良好 | 1、工程造价咨询业务合同：咨询合同未约定项目负责人。2、工程造价咨询业务操作程序：项目负责人、专业咨询员没有签字并盖章；咨询成果报告上没有项目负责人没有签字并盖章；未实行三级复核制。3、档案及管理情况、统计年报报送质量：所抽项目网上没有及时登记。4、工程造价咨询业务质量：甲供材、水电费的处理在咨询报告中未说明；咨询报告中未说明工程概况、审核范围等事项。 |
| 10 | 溧阳普弘信工程项目管理有限公司 | 姚超明、于平、史云、潘可婧、缪镇伟 | 良好 | 1、工程造价咨询合同：合同约定的项目负责人与报告书中人员不一致；咨询合同缺少签定日期。2、工程造价咨询业务操作程序：报告书中技术负责人未盖章；未实行三级复核制；三级复核意见不详细。3、工程造价咨询企业以及注册造价执业行为：编制人与审核人为同一人。4、档案及管理情况、统计年报报送质量：缺少委托人提供的资料清单。5、工程造价咨询业务质量: 审定单上核减率单位错误；水磨石台阶面层工程量计算错误；钢筋、砼砖等材料价格计取错误；咨询报告书与审定单日期顺序关系错误；质量奖罚处理在咨询报告中未作说明；审定单中签发人未签字。 |